Postmortem Segunda Iteração

A iteração durou entre as datas 07/03/2021 e 08/03/2021. Estava planejado a implementação de cadastro e login de usuário, cadastro de turmas e disciplinas, edição e remoção destas. Bem como algumas restrições nestas funcionalidades, como remoção e edição das informações em turmas e disciplinas exclusivas de determinados usuários e limite nas tags (letras ou séries das turmas).

Assim as funcionalidades descritas acima foram implementadas, mas. Exceto as restrições mencionadas. Que podem ser adicionadas futuramente para o usuário do sistema, focando nas próximas funcionalidades do sistema. Sendo cadastro, edição ou remoção de atividades, avaliações, alunos e agenda de atividades do professor.

Foi possível ver a importância de planejar com mais detalhes as atividades que serão feitas. Mas ao mesmo tempo ter os feedbacks e acompanhamento do cliente.