Postmortem Terceira Iteração

A iteração durou entre as datas 08/03/2021 e 10/03/2021. Estava planejado a implementação de cadastro de atividades, alunos e avaliações, edição e remoção destes.

Assim as funcionalidades descritas acima foram implementadas. A funcionalidade de agenda de tarefas, referente unicamente ao usuário do sistema foi removido do requisito do sistema. Dando prioridade as outras consideradas essenciais pelo usuário. Foram colhidos feedbacks do cliente em relação as *views*, e identificados e corrigidos alguns problemas com o mesmo testando.

Houve problemas no *Heroku*, o qual foi corrigido com um *migrate* direto no repositório do sistema nele. No mesmo tempo foi tentado implementar filtros de atividades usando bimestre e aluno. Não funcionando com nenhuma das formas que foram pesquisadas.